工  程  合  同

发包单位：                                 （以下简称：甲方）

施工单位：                              （以下简称：乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，本着公开、公平、公正的原则，根据工程具体情况，为明确甲、乙双方在施工过程中的责任、权利、义务，经双方协商签订本合同。

- 工程名称：

- 工程地点：

工程范围和内容：                                         .

- 承包方式：包工、包料

- 工程期限：

  - 开工日期以甲方向乙方支付预付款之日算起，根据国家工期定额规定和甲方要求，商定总工期为   天。

  - 如遇下列情况，工期相应顺延。

    - 工程量的变化和设计变更，提供的工程资料不准致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

    - 在施工中如因停电、停水影响正常施工的。

    - 未按合同规定拨付预付款或工程进度款而影响施工。

    - 人力不可抗拒的因素而延误工期。

    - 因建设方其它原因而影响施工的。

- 甲、乙双方责任和义务

  - 甲方责任和义务：

    - 提供正式施工图及有关技术资料四套。

    - 负责提供乙方施工所需的场地条件，施工用电、用水及施工用房等（生活费用乙方自理）。

    - 组织甲、乙双方和设计单位及有关部门参加施工图会审和技术交底，并签发会审纪要。

    - 因变更计划和其它原因，造成工程中途停建、缓建，应赔偿乙方相关经济损失。

    - 施工期间，指派专人负责，以便及时协调和解决相关事宜。

    - 按期支付工程款，及时办理工程预决算手续。

  - 乙方责任及义务：

    - 严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量。

    - 在施工过程中，如发现其它结构有异常情况，应及时通知甲方、设计单位到现场进行处理，按新的设计方案或变更通知进行施工。如若甲方接通知24小时未予以签复，乙方有权停止施工，并追究其经济损失。

    - 编制施工组织设计或施工方案、施工预算。

    - 文明施工，配合甲方搞好现场管理。

    - 负责施工安全，承担施工期间由乙方原因而造成的安全责任。

    - 按期完成工程施工，工程竣工后，向甲方提供竣工资料3套，配合竣工验收。

- 工程质量：

  - 工程质量必须符合相应的施工图纸标准及加固混凝土结构技术规程验收规范要求，并达到合格。

  - 主要材料必须有产品合格证和复验报告，不符合要求的材料不得进场使用。建筑结构胶复检报告为复印件，但乙方需在复印件上盖乙方公章。

- 工程价款的支付及结算方法：

  - 工程过程中工程款支付按半个月结算，工程量经验收合格后3天内，甲乙双方组织人员进行工程结算，待工程结算完后10天内，甲方支付乙方全部工程款。

  - 若甲方拖欠工程款，则乙方有权拒绝施工，并向乙方支付拖欠金额日千分之三的违约金。

- 纠纷解决方法：

任何一方违反合同约定，双方协商解决不成，可向仲裁机构申请仲裁或诉讼解决。

- 其 它：

  - 本合同一式两份，双方各执壹 份，自签订之日起生效到结清工程款后终止。

  - 其它未尽事宜双方另行协商。

甲  方：                    乙  方：

法定代理人：                法定代理人：

法定委托人：                法定委托人：

签订日期：     年   月   日